# 曲水净鑫汽车检测中心公众号小程序开发报价单

## 阶段工作量分布

整个公众号开发过程大概分为以下5个阶段

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 工作阶段 |
| 1 | 需求设计 |
| 2 | 系统设计 |
| 3 | 程序开发 |
| 4 | 系统测试 |
| 5 | 系统部署 |

## 工作量

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | | 角色 | 工作量 | 责任描述 | 价格 | 合计 |
| 需求分析 | | 需求人员 | 22d | 1.分析用户需求，协商完成需求说明书 | 800￥/天 | 17600￥ |
|
| 2. 管理需求变更 |
|
| 3.评审架构和设计文档 |
|
| 设计阶段 | 架构设计 | 架构师 | 10d | 1.架构设计和架构变更 | 2000￥/天 | 20000￥ |
| 2.定制项目开发计划过程 |
| UI 设计 | UI 设计师 | 15d | 1.完成用户提出的界面需求 | 1000￥/天 | 23000￥ |
| 2.完成页面、按钮设计 |
| 页面设计 | 网页设计师 | 8d | 1.实现UI 设计的脚本 |
| 2.完成页面适配 |
| 程序实现 | | 程序员 | 30d | 1.按照架构设计完成编码 | 1000￥/天 | 30000￥ |
| 2.制作开发文档（工程文档、开发文档、测试文档） |
|
| 3.完成单元测试 |
|
| 软件测试 | | 测试工程师 | 20d | 1、编制测试计划、测试方案和测试用例； | 600￥/天 | 12000￥ |
| 2、进行集成测试和系统测试和确认测试； |
| 3、执行测试计划； |
| 4、编写测试报告 |
| 5、填写相关的过程统计文档。 |
|  |
| 部署 | | 运维工程师 | 5d | 1.制定编写实施方案、实施计划、应急计划等 | 600￥/天 | 3000￥ |
|
| 2.完成项目实施所有软、硬件和网络等环境的准备。 |
|
|
|  |  |  |  |  |  | 总价105600￥ |
|  |  |  |  |  |  |